|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / Opis | Priorytet | Sprint | Przypisany do | Effort |
| Zebranie wymagań | High | 1 | Wojtek | 8 |
| Zaprojektowanie bazy danych | High | 1 | Iza | 8 |
| Utworzenie bazy danych | High | 1 | Iza | 8 |
| Utworzenie projektu | High | 1 | Wojtek | 3 |
| Zaprojektowanie interfejsu użytkownika | High | 2 | Iza | 5 |
| Utworzenie architektury projektu | High | 2 | Wojtek | 13 |
| Połączenie bazy danych z projektem | Medium | 2 | Wojtek | 3 |
| Implementacja logiki Logowania | Medium | 2 | Iza | 5 |
| Utworzenie widoku Logowania | Medium | 3 | Wojtek | 2 |
| Implementacja logiki Rejestracji | Medium | 3 | Iza | 8 |
| Utworzenie widoku rejestracji | Medium | 3 | Iza | 2 |
| Utworzenie widoku listy wszystkich przedmiotów (Pracownik) | Medium | 3 | Wojtek | 3 |
| Implementacja logiki wyświetlania listy przedmiotów (Pracownik) | Medium | 3 | Wojtek | 8 |
| Utworzenie widoku edycji przedmiotu (Pracownik) | Medium | 3 | Iza | 2 |
| Zaprojektowanie systemu powiadomień | High | 4 | Wojtek/Iza | 21 |
| Implementacja systemu powiadomień | High | 5 | Wojtek | 13 |
| Utworzenie widoku powiadomień | High | 5 | Wojtek | 5 |
| Zaprojektowanie systemu weryfikacji poprawności wprowadzania danych | High | 5 | Iza | 13 |
| Implementacja systemu weryfikacji poprawności wprowadzania danych | High | 5 | Iza | 8 |
| Utworzenie widoku listy pracowników (Administrator) | High | 6 | Wojtek | 3 |
| Implementacja logiki wyświetlania listy pracowników (Administrator) | Medium | 6 | Wojtek | 5 |
| Utworzenie widoku edycji przedmiotów (Administrator) | Medium | 6 | Wojtek | 3 |
| Zaprojektowanie systemu generowania raportów użytkownika | High | 7 | Wojtek | 5 |
| Implementacja mechanizmu generowania raportów użytkownika | High | 7 | Iza | 3 |
| Utworzenie widoku generowania raportu użytkownika | Medium | 7 | Iza | 2 |